Data: 03.02.2026

Proiect  „CONSTRUIREA UNUI SPAȚIU VERDE ÎN COMUNA NOJORID, Jud. Bihor”

cod SMIS 318456

Stadiu proiect la 18 luni de la semnarea contractului

Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA NOJORID și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, au semnat în data de 24.07.2024, contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIREA UNUI SPAȚIU VERDE ÎN COMUNA NOJORID, Jud. Bihor”, cod SMIS: 318456.

La intervalul de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare, proiectul avansează spre atingerea obiectivelor propuse.

Până acum au fost realizate următoarele măsuri pentru buna implementare a proiectului:

- S-a desfășurat verificarea documentatiei tehnice faza Proiect tehnic, timp în care s-a transmis răspunsul la solicitările  de clarificări primite de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

- S-a obținut Avizul de conformitate a Proiectului tehnic din partea ADR:  proiectul tehnic este conform cu cerințele legislației în vigoare la data întocmirii acestuia, respectiv HG 907 din 26 noiembrie 2016 sau HG 1/2018

- S-au pregătit și publicat în  20.11.2025 anunțul si documentația de atribuire pentru  achiziția publică de lucrări.  Până la data limită de depunere de 13.01.2026, au fost încărcate 14 oferte, însumând 48 de operatori economici. Astfel în prezent se desfășoară etapa de evaluare a ofertelor depuse.

Prin atingerea acestor etape, proiectul se îndreaptă către obiectivul său de amenajare a unui spațiu pentru petrecerea timpului liber, cu un sistem de alei ierarhizat ce permite accesibilitatea tuturor categoriile de utilizatori, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, inclusiv amenajarea unor zone cu rastele pentru biciclete.

Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Nord-Vest, program implementat prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, acesta fiind Autoritate de Management. Beneficiarul este UAT Comuna Nojorid, jud, BH.  Valoarea totala a acestuia este de 15.666.333,32 Lei, din care 13.316.383,32 lei FEDR, 2.349.950,00 lei Buget de Stat.

Investim în viitorul regiunii!

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro