Data: 05.02.2025

Proiect  „CONSTRUIREA UNUI SPAȚIU VERDE ÎN COMUNA NOJORID, Jud. Bihor”

cod SMIS 318456

Stadiu proiect la 6 luni de la semnarea contractului

La 6 luni de la semnarea contractului, proiectul pentru construirea spațiului verde în Nojorid avansează conform planificării.

Etapele parcurse până în prezent constau în:

- Achiziția serviciilor de proiectare faza Proiect tehnic și DTAC

- Realizarea si recepționarea documentațiilor tehnice  faza PT  si DTAC, aflate în curs de avizare de către Agenția de Dezvoltare Nord-Vest

- Obținerea  Autorizației de construire nr. 172 din 29.11.2024 pentru investiția aferentă proiectului.

Prin atingerea acestor etape, proiectul se îndreaptă către obiectivul său de amenajare a unui spațiu pentru petrecerea timpului liber, cu un sistem de alei ierarhizat ce permite accesibilitatea tuturor categoriile de utilizatori, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, inclusiv amenajarea unor zone cu rastele pentru biciclete.

Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Nord-Vest, program implementat prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, acesta fiind Autoritate de Management. Beneficiarul este UAT Comuna Nojorid, jud, BH.  Valoarea totala a acestuia este de 15.666.333,32 Lei, din care 13.316.383,32 lei FEDR, 2.349.950,00 lei Buget de Stat.

Data de incepere a proiectului este 10.01.2024.  Data de finalizare a proiectului este 31.05.2026.

105, Com, E671 423, Nojorid 417345

primaria.nojorid@yahoo.com

0259393194

Investim în viitorul regiunii!

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”